## Slide 1: Acredittia
Informe de avance · Fase 2 — Desarrollo del proyecto APT
Integrantes
Eduardo Agüero · Diego Santiagos · David Gana
Capstone APT122 · Duoc UC · 2026

## Slide 2: El backend ya cubre el núcleo de la plataforma
161
endpoints REST
en 24 módulos bajo /api/v1
37
tablas
PostgreSQL 16 con RLS
206
pruebas
pytest contra PostgreSQL real
2
despliegues
API y frontend en la nube
Fuente: repositorio Backend_Acredita (routers, models.py y tests) al cierre de la Fase 2.

## Slide 3: Cada dificultad tuvo un ajuste concreto
Dificultad
Ajuste
Alcance de IA, multi-tenant y JWE difícil de dimensionar
Priorización MoSCoW: primero el motor de acreditación; integraciones con el mandante al siguiente incremento
Workers asíncronos (Celery/Redis) no corren en serverless
Backend en contenedores Docker: una imagen para API, worker, beat y job de migración
Aislamiento entre empresas difícil de garantizar solo en la API
RLS en el motor con un rol sin BYPASSRLS y pruebas contra PostgreSQL real
Plan pensado para 4 roles con un equipo de 3, en paralelo a la práctica
Roles redistribuidos y trabajo coordinado con Jira y Pull Requests

## Slide 4: Desarrollo incremental en sprints de 2 semanas
1
Incremento 1
Infraestructura y autenticación
JWT, roles, aprobación de empresas, CI/CD
Implementado
2
Incremento 2
Núcleo de negocio
Faenas, contratos, cargos, checklists, personal y equipos
Implementado
3
Incremento 3
Ciclo documental e IA
Carga a Blob Storage, revisión IA, vencimientos y alertas
Implementado
4
Incremento 4
Reportería y operación
Reportes, calendario y dashboard listos; integraciones, correo y cobro pendientes
En curso

## Slide 5: Arquitectura con datos aislados por empresa
Frontend web
Next.js 14 · React
API REST
FastAPI · 161 endpoints
PostgreSQL 16
37 tablas · RLS
Redis + Celery
worker y beat
Blob Storage
SAS URLs
Key Vault
claves JWE
Workers: revisión IA de documentos, reportes PDF/Excel y cron diario de vencimientos y alertas. Despliegue con una sola imagen Docker (Azure Container Apps).

## Slide 6: 161 endpoints, la mayoría en el núcleo
Chart: 
| Suscripción | Documentos e IA | Plataformas e integraciones | Operación: alertas, dashboard, reportes | Administración y cuentas | Núcleo: contratos, personal, checklist
Endpoints | 9 | 16 | 20 | 26 | 27 | 63
Por método
76 GET · 46 POST
22 PATCH · 15 DELETE · 2 PUT
Documentados
OpenAPI en /docs y catálogo completo en Catalogo_endpoints_API.xlsx

## Slide 7: Modelo de datos multi-tenant
37 tablas en 4 dominios
Empresas y usuarios · contratos y requisitos · documentos e IA · plataformas y bóveda JWE
25 tablas con company_id
Cada fila pertenece a una empresa y RLS filtra por app.company_id
Evidencia entregada
Diagramas ER por dominio y diccionario de datos con 395 columnas

## Slide 8: La seguridad vive en el motor, no solo en la API
Row-Level Security
Rol acredittia_app sin BYPASSRLS; contexto por transacción con set_config
Bóveda JWE
Credenciales del mandante cifradas con RSA-OAEP-256 + A256GCM; columna sin SELECT para la API
Autenticación
JWT con refresh tokens revocables y contraseñas con Argon2
Aislamiento probado
Pruebas que verifican que la empresa B no ve datos de la empresa A

## Slide 9: Documentación de ingeniería completa
Casos de uso
Actividades
Clases
Plan de Proyecto: EDT, Carta Gantt, roles y riesgos
Requerimientos bajo IEEE 29148 (RF, RNF y reglas de negocio)
Stakeholders
Diagramas UML de casos de uso, actividades y clases
Modelo ER y diccionario de datos
Catálogo de endpoints y código fuente

## Slide 10: Próximos pasos hacia la entrega final
01
Integraciones reales
Guardar las credenciales en Key Vault y conectar SIGA como primer conector
02
Notificaciones
Configurar SMTP para el correo de restablecimiento e invitaciones, y luego WhatsApp
03
Pagos
Conectar la pasarela (Transbank o Stripe) al flujo de suscripción ya existente
04
Cierre técnico
Subir los scripts SQL al repositorio, hacer pruebas de aceptación (UAT) y pasar a producción