Plan de Pruebas Aseguramiento de calidad

Acredittia

Revisión: 1.0

30/10/2026

Tabla de contenido

1. Propósito	5

2. Alcance	5

2.1. Dentro del alcance	5

2.2. Fuera del alcance de esta versión	5

3. Estrategia y niveles de prueba	5

3.1. Tipos de prueba	6

4. Entorno de pruebas	6

5. Datos de prueba	7

6. Trazabilidad requisitos y pruebas	7

7. Criterios de entrada y salida	8

7.1. Criterios de entrada	8

7.2. Criterios de salida	8

7.3. Criterios de suspensión	8

8. Gestión de defectos	8

9. Calendario de pruebas	9

10. Roles y responsabilidades	9

11. Riesgos de las pruebas	9

Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/10/2026 | 1.0 | Equipo Acredittia | Creación del documento |

# Propósito

Este plan define cómo se verifica que Acredittia cumple sus requerimientos funcionales y no funcionales: qué se prueba, con qué niveles y herramientas, en qué entorno, con qué datos y bajo qué criterios se considera aprobada una entrega. Se aplica a la API REST (FastAPI), al modelo de datos PostgreSQL y a los procesos asíncronos del backend, y define las pruebas de interfaz y de aceptación (UAT) de la plataforma web.

# Alcance

## Dentro del alcance

- Autenticación, aprobación de empresas, roles y gestión de usuarios (RF-01 a RF-04).

- Contratos, herencia de plataformas, checklists autogenerados y requisitos propios (RF-06, RF-07, RF-09; RN-04, RN-06).

- Bóveda de credenciales cifrada en JWE (RF-08).

- Personal, equipos, vistas consolidadas y expediente EMSIPOR / LIM (RF-10, RF-11, RF-16).

- Gestión documental con SAS URLs y revisión IA (RF-12, RF-14; RN-03).

- Vencimientos, alertas, dashboard, calendario y auditoría (RF-13, RF-17; RN-02; RNF-06).

- Reportes PDF/Excel, programaciones y exportaciones (RF-18).

- Aislamiento multi-tenant con Row-Level Security y segregación de roles de base de datos (RNF-01, RNF-02, RNF-03).

## Fuera del alcance de esta versión

- Consola de operaciones /admin/ops (RF-21), priorizada como Won't en el backlog.

- Conexión real con plataformas del mandante, envío de correo/WhatsApp y cobro con pasarela (partes pendientes de RF-18, RF-19 y RF-20). Se prueban los endpoints, no el proveedor externo.

- Pruebas de carga de RNF-08, planificadas para la etapa de estabilización.

# Estrategia y niveles de prueba

La estrategia sigue el desarrollo incremental del proyecto: cada incremento entrega sus módulos junto con sus pruebas automatizadas, y la suite completa se ejecuta antes de integrar cada Pull Request. Las pruebas verifican el comportamiento observable de la API (código HTTP, cuerpo y código de error), no detalles internos, para que sobrevivan a refactorizaciones.

| Nivel | Qué verifica | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración de API | Cada endpoint con su regla de negocio: códigos HTTP, validaciones, errores tipificados y efectos en la base | pytest + httpx (TestClient de FastAPI) | Automatizado |
| Base de datos | Versión del esquema, RLS activo y forzado, privilegios por columna, triggers e invariantes de 05_verificacion.sql | pytest + SQLAlchemy sobre PostgreSQL 16 | Automatizado |
| Seguridad | Que una empresa no vea datos de otra (aunque la consulta olvide filtrar) y que las credenciales JWE no se filtren | pytest con rol acredittia_app (NOBYPASSRLS) | Automatizado |
| API manual | Exploración de endpoints nuevos y regresión rápida | Colección Postman | En uso |
| Interfaz (E2E) | Flujos completos en el navegador: registro, aprobación, contrato, alta de trabajador, subida y revisión IA | Playwright | Planificado |
| Aceptación (UAT) | Que el flujo de acreditación resuelve el problema del usuario contratista | Guion de UAT con usuarios | Planificado |
| Rendimiento | Latencia p95 de listados y dashboard (RNF-08) | Locust o k6 | Planificado |

## Tipos de prueba

- Funcionales positivas: el flujo correcto produce el resultado esperado (p. ej., crear un contrato genera sus 10 requisitos de empresa).

- Funcionales negativas: entradas inválidas o no autorizadas se rechazan con el código y el error correctos (p. ej., RUT duplicado → 409 RUT_EN_USO).

- Reglas de negocio: transiciones de estado de documentos, protección de requisitos base y herencia de plataformas.

- Seguridad y aislamiento: acceso cruzado entre empresas, rol contract_admin limitado a su contrato y no fuga de secretos.

- Regresión: la suite completa se repite en cada Pull Request; los cambios incompatibles se registran en RUPTURAS.md.

# Entorno de pruebas

| Componente | Configuración |
| --- | --- |
| Lenguaje y framework | Python 3.12 · FastAPI · Pydantic v2 · SQLAlchemy 2.x |
| Ejecutor | pytest 8 (pytest.ini: testpaths = tests) |
| Base de datos | PostgreSQL 16 real y efímero (pgserver) con los scripts del esquema 01–06 aplicados. No se usa SQLite porque no soporta RLS, ENUM nativos, triggers PL/pgSQL ni privilegios por columna |
| Rol de conexión | acredittia_app (NOBYPASSRLS), igual que en producción; un segundo motor como dueño solo para preparar datos y verificar lo que la API no puede ver |
| Servicios externos | IA simulada (IA_BACKEND=simulada), almacenamiento local (STORAGE_BACKEND=local) y cola en proceso (QUEUE_BACKEND=inproc) |
| Limitación conocida | El entorno de pruebas no trae las extensiones citext ni pg_trgm: se emula citext como dominio de texto y se omiten 3 índices de trigrama (rendimiento, no corrección) |

Ejecución: desde app/backend, con los scripts del esquema disponibles en modelo_datos/:

pytest -v --junitxml=resultados.xml --cov=app

# Datos de prueba

Cada prueba parte de una base limpia y construye sus datos con fixtures reutilizables, para que ninguna dependa del orden de ejecución:

- Administrador de la plataforma (insertado directamente: no existe registro público de admin).

- Empresa A (Transportes Alfa SpA) y Empresa B, registradas, aprobadas y autenticadas, con RUT válidos generados.

- Faena Los Pelambres del catálogo y un contrato por empresa en esa faena.

- Trabajador conductor (activa el expediente EMSIPOR), equipos, documentos de requisito, alertas y credenciales de plataforma.

# Trazabilidad requisitos y pruebas

La suite automatizada tiene 206 casos de prueba (241 ejecuciones contando las variantes parametrizadas). El detalle de cada caso está en Casos_de_prueba_Acredittia.xlsx.

| Módulo | Archivo | Casos | Ejecuciones | Requisitos cubiertos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y cuentas | tests/test_auth.py | 28 | 32 | RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RNF-03 |
| Contratos y requisitos | tests/test_contratos.py | 28 | 32 | RF-06, RF-07, RF-09, RN-04, RN-06 |
| Gestión documental e IA | tests/test_documentos.py | 25 | 29 | RF-12, RF-14, RN-03 |
| Esquema de base de datos | tests/test_esquema.py | 9 | 9 | RNF-01, RNF-02 |
| Alertas, dashboard y calendario | tests/test_operacion.py | 37 | 47 | RF-13, RF-17, RN-02, RNF-06 |
| Reportes y exportaciones | tests/test_reportes.py | 18 | 30 | RF-18 |
| Personal, equipos y EMSIPOR | tests/test_sujetos.py | 27 | 28 | RF-10, RF-11, RF-16 |
| Aislamiento multi-tenant | tests/test_tenants.py | 14 | 14 | RNF-01 |
| Bóveda de credenciales JWE | tests/test_vault.py | 20 | 20 | RF-08, RNF-03 |
| Total |  | 206 | 241 |  |

Requisitos sin pruebas automatizadas todavía: RF-05 (catálogos maestros), RF-15 (extracción IA), RF-19 (integraciones), RF-20 (suscripciones y pagos) y RF-21 (consola Ops, fuera de alcance). RF-05, RF-15, RF-19 y RF-20 se cubrirán con pruebas de API en el siguiente incremento y con los flujos E2E.

# Criterios de entrada y salida

## Criterios de entrada

- El código está integrado en la rama principal mediante Pull Request.

- El esquema de base de datos está en la versión esperada (SCHEMA_VERSION = 6).

- Las dependencias de requirements.txt están instaladas y los scripts del esquema están disponibles.

## Criterios de salida

- 100 % de los casos de seguridad y aislamiento (test_tenants, test_vault, test_esquema) aprobados.

- Al menos 95 % del total de casos aprobados, sin defectos abiertos de severidad crítica o alta.

- Cobertura ≥ 80 % en la lógica de negocio nueva (RNF-12), medida con pytest-cov.

- Flujos E2E principales y guion UAT ejecutados sin bloqueos antes del pase a producción.

## Criterios de suspensión

- Si falla la aplicación del esquema o la verificación de RLS, se detiene la ejecución, porque los resultados de aislamiento no serían válidos.

# Gestión de defectos

| Severidad | Definición | Ejemplo | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Fuga de datos entre empresas, pérdida de datos o caída del servicio | Empresa B ve un contrato de A | Se corrige antes de cualquier integración |
| Alta | Una funcionalidad Must no funciona | No se genera el checklist del contrato | Se corrige en el sprint en curso |
| Media | Funciona con errores o falla un caso límite | Un filtro de listado ignora un parámetro | Se planifica en el siguiente sprint |
| Baja | Detalle de presentación o mensaje | Texto de error poco claro | Backlog |

Cada defecto se registra en el tablero de Jira con pasos para reproducirlo, el caso de prueba asociado (CP-…), la severidad y el responsable. Una corrección se cierra solo cuando su caso de prueba pasa en la suite completa.

# Calendario de pruebas

| Etapa | Actividades de prueba |
| --- | --- |
| Durante cada sprint | Pruebas automatizadas de cada módulo junto con su desarrollo; actualización de la colección Postman; regresión completa en cada Pull Request |
| Estabilización (antes del cierre) | Ejecución completa y registro de resultados; corrección de defectos críticos; pruebas E2E con Playwright; UAT; prueba de carga RNF-08 |

# Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad en pruebas |
| --- | --- |
| Analista QA + Documentación | Mantiene este plan y los casos de prueba, ejecuta la suite, registra resultados y defectos, y coordina E2E y UAT |
| Backend (BE1 / BE2) | Escribe las pruebas de los endpoints que implementa y corrige los defectos de su módulo |
| Frontend (FE) | Escribe los flujos E2E con Playwright |
| Equipo completo | Revisa los Pull Requests: ninguno se integra con pruebas fallidas |

# Riesgos de las pruebas

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Probar sobre un esquema distinto al de producción | Se usa PostgreSQL 16 real con los mismos scripts SQL; se descarta SQLite |
| Que el superusuario oculte fallas de RLS | La API de pruebas se conecta con el rol acredittia_app, sin BYPASSRLS |
| Dependencia de servicios externos (IA, Azure, pasarela) | Modos simulados y locales en pruebas; los conectores reales se prueban aparte |
| Scripts del esquema fuera del repositorio | Versionar la carpeta modelo_datos/ en Backend_Acredita para que cualquiera pueda ejecutar la suite |