Acta de Reuniones

Acredittia

Revisión: 1.0

01/09/2026

Tabla de contenido

1. Resumen de documentacion	5

2. Registro de Reuniones N.1	5

2.1. Acta N.°01— Inicio del proyecto, revisión de antecedentes y distribución de responsabilidades	5

2.2. Temas Analizados y decisiones	5

2.3 Compromisos acordados	6

3. Registro de Reuniones N.2	7

3.1.Temas analizados y decisiones	7

3.2.Compromisos acordados	7

4. Registro de Reuniones N.3	8

4.1.Temas analizados y decisiones	8

4.2.Compromisos acordados	8

5. Registro de Reuniones N.4	9

5.1.Temas Analizados y decisiones	9

5.2.Compromisos Acordados	9

6.Registro de reuniones N.5	10

6.1.Temas Analizados y decisiones	10

6.2 Compromisos Acordados	10

7.Registro de Reuniones N.6	11

7.1.Temas Analizados y decisiones	11

7.2.Compromisos acordados	11

8. Validacion y cierre de la bitacora	12

Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/90/2026 | 1.0 | Eduardo Aguero | Creación de documentación base |

# Resumen de documentacion

Esta bitácora reúne los antecedentes y acuerdos de las reuniones realizadas durante el desarrollo de Acredittia. La iniciativa fue traspasada formalmente al equipo el 10 de septiembre de 2026, junto con el material inicial preparado por Alloxentric. Luego de examinar ese Resource Pack, el 20 de septiembre comenzó el trabajo formal de ingeniería: documentación, definición de requisitos conforme a IEEE 29148 y diseño arquitectónico. Estas tareas se desarrollaron de manera paralela a la habilitación de los servicios en Microsoft Azure, entre ellos Azure Container Apps, PostgreSQL 16 Flexible Server y Azure Key Vault.

# Registro de Reuniones N.1

## Acta N.°01— Inicio del proyecto, revisión de antecedentes y distribución de responsabilidades

| Fecha y horario | 10 de septiembre de 2026 (15:00–16:30 hrs) |
| --- | --- |
| Modalidad / lugar | Reunión virtual por Teams / Google Meet |
| Objetivo | Poner en marcha el proyecto, verificar los datos obtenidos de la empresa y asignar tareas y funciones |
| Asistentes | Eduardo Agüero (Jefe de Proyecto / Backend 1), David Gana (Arquitecto de Software / Backend 2), Diego Santiagos (Desarrollador/Backend) |

## Temas Analizados y decisiones

- Alloxentric hizo entrega formal del Resource Pack de partida, que incluía un wireframe preliminar, código base y la guía del proyecto.

- Se definió que el esfuerzo principal del equipo se concentrará en desarrollar un backend sólido para Acredittia, considerando la complejidad del motor de acreditación.

- Se distribuyeron las funciones: Eduardo Agüero quedó a cargo de la jefatura del proyecto y la ingeniería de requisitos; David Gana asumió la arquitectura de software y el modelado de datos; Diego Santiagos colaboraría en el diseño de la API y la experiencia de usuario (UX).

- Se acordó trabajar con una metodología ágil incremental adaptada, organizada en sprints de dos semanas, usando GitHub como repositorio oficial y manteniendo comunicación diaria.

## 2.3 Compromisos acordados

| Tarea | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Configurar el repositorio central de GitHub, establecer el flujo de trabajo y crear las carpetas para la documentación. | Eduardo Agüero | 12/09/2026 | Completado |
| Revisar el código semilla recibido y estudiar la Especificación de API Backend v1.0. | David Gana | 15/09/2026 | Completado |
| Examinar el archivo wireframe index.html y relacionar sus formularios con los datos correspondientes. | Diego Santiagos | 15/09/2026 | Completado |

# Registro de Reuniones N.2

| Fecha y horario | 20 de septiembre de 2026 (10:00–12:00 hrs) |
| --- | --- |
| Modalidad / lugar | Sesión presencial Online de trabajo |
| Objetivo | Dar inicio a los documentos de ingeniería y acordar la estructura inicial de la infraestructura del proyecto |
| Asistentes | Eduardo Agüero (Jefe de Proyecto / Backend 1), David Gana (Arquitecto de Software / Backend 2), Diego Santiagos (Desarrollador /Backend) |

## 3.1.Temas analizados y decisiones

- Se inició la preparación del Plan de Proyecto y de la Especificación de Requisitos de Software (ERS), siguiendo los lineamientos de la norma IEEE 29148.

- En el diseño de Azure se propuso Azure Container Apps para ejecutar servicios sin estado, PostgreSQL 16 Flexible Server como motor relacional y Azure Key Vault para custodiar secretos.

- Se establecieron dos lineamientos de seguridad y arquitectura: aislar los datos de cada tenant mediante Row-Level Security (RLS) en PostgreSQL y diseñar una bóveda JWE para las credenciales nominadas de los mandantes.

- También se organizó la primera entrega documental y se comenzó a estructurar la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).

## 3.2.Compromisos acordados

| Tarea / compromiso | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparar la versión inicial del Plan de Proyecto y elaborar la matriz RACI. | Eduardo Agüero | 25/09/2026 | Completado |
| Construir los diagramas UML de casos de uso y el modelo conceptual de clases. | David Gana | 26/09/2026 | Completado |
| Definir los primeros requisitos funcionales para administrar Contratos y Sujetos. | Diego Santiagos | 25/09/2026 | Completado |

# Registro de Reuniones N.3

| Fecha y horario | 03 de Octubre de 2026 (14:30–16:30 hrs) |
| --- | --- |
| Modalidad / lugar | Sesión presencial Online de trabajo |
| Objetivo | Comprobar la puesta en marcha de Azure y acordar cómo avanzar con el desarrollo. |
| Asistentes | Eduardo Agüero (Jefe de Proyecto / Backend 1), David Gana (Arquitecto de Software / Backend 2), Diego Santiagos (Desarrollador /Backend) |

## 4.1.Temas analizados y decisiones

- Se confirmó el funcionamiento inicial de PostgreSQL 16 Flexible Server y la realización del primer despliegue de la aplicación en Vercel juntando el backend con el frontend

- Durante la configuración se revisaron los ajustes de variables de entorno, las políticas CORS requeridas para una comunicación segura y la asignación de identidades administradas.

- Para reducir la probabilidad de errores en etapas posteriores, el equipo resolvió frenar temporalmente la implementación intensiva de endpoints complejos. La prioridad inmediata sería estabilizar la documentación técnica y mantener únicamente rutas elementales de prueba, como /health y /auth.

- Se aprobó la primera versión del script de esquema de datos, 01_esquema.sql, que incorporaba 30 tablas y 29 tipos ENUM los cuales habian sido proporcionados previamente por alloxentric.

## 4.2.Compromisos acordados

| Tarea / compromiso | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Publicar el proceso de migración de la base de datos en Azure y comprobar la conectividad de la API. | Eduardo Agüero | 03/10/2026 | Completado |
| Terminar el script 03_triggers.sql, encargado de los triggers de auditoría y de la inmutabilidad de los registros. | David Gana | 04/10/2026 | En progreso |
| Preparar una colección inicial de Postman para probar los endpoints desplegados en Azure. | Diego Santiagos | 05/10/2026 | En progreso |

# 5. Registro de Reuniones N.4

| Fecha y horario | 12 de octubre de 2026 (11:00–13:00 hrs) |
| --- | --- |
| Modalidad / lugar | Sesión de trabajo |
| Objetivo | Contrastar la API definida con el código disponible e incorporar la nueva versión de la especificación. |
| Asistentes | Eduardo Agüero (Jefe de Proyecto / Backend 1), David Gana (Arquitecto de Software / Backend 2), Diego Santiagos (Desarrollador /Backend) |

## 5.1.Temas Analizados y decisiones

- La revisión del análisis de rutas pendientes confirmó la evolución de la especificación a la versión 1.1, que sumaba 154 endpoints para cubrir el wireframe funcional completo.

- Al comparar ese alcance con el repositorio base, se identificaron 46 endpoints ya implementados. A partir de esa brecha, se planificó desarrollar los módulos faltantes por etapas.

- Se definió la migración 06_migracion_v11.sql para actualizar el modelo de datos. La migración agregaría ocho tablas nuevas; entre las entidades mencionadas se encontraban cargos, contrato_plataformas, plataforma_credenciales, contrato_requisitos y cumplimiento_snapshots, alcanzando un total de 38 tablas.

- Se revisó la consistencia con el Plan de Proyecto oficial, cuya revisión estaba prevista para el 15 de octubre de 2026 a cargo de Diego Santiagos.

## 5.2.Compromisos Acordados

| Tarea / compromiso | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Incorporar la Especificación de API Backend v1.1 al repositorio de documentos. | Eduardo Agüero | 15/10/2026 | Completado |
| Aplicar en Azure PostgreSQL la migración v1.1 idempotente y comprobar las reglas RLS. | David Gana | 16/10/2026 | Completado |
| Poner al día la matriz de trazabilidad de requisitos basada en IEEE 29148. | Diego Santiagos | 15/10/2026 | Completado |

# 6.Registro de reuniones N.5

| Fecha y horario | 28 de octubre de 2026 (09:30–11:30 hrs) |
| --- | --- |
| Modalidad / lugar | Sesión de seguimiento y planificación de sprints de programación |
| Objetivo | Verificar el estado del proyecto y ordenar las próximas tareas de implementación backend. |
| Asistentes | Eduardo Agüero (Jefe de Proyecto / Backend 1), David Gana (Arquitecto de Software / Backend 2), Diego Santiagos (Desarrollador /Backend) |

## 6.1.Temas Analizados y decisiones

- Se examinó el Informe de Avance de Fase 2, versión 1.2, finalizado por David Gana el 21 de octubre de 2026.

- El Plan de Proyecto y la ERS se encontraban terminados al 100 %. También estaban finalizados los diagramas de arquitectura de clases, casos de uso y actividades, mientras que los mockups mostraban un grado avanzado de elaboración.

- Se detectaron retrasos menores en la formalización de las actas y en la elaboración del Diagrama Entidad-Relación (DER) del modelo físico. La causa identificada fue el tiempo dedicado a estabilizar el entorno de Azure.

- Como medida correctiva, se acordó obtener el DER por ingeniería inversa desde la instancia activa de PostgreSQL 16 en Azure, utilizando DataGrip o PgAdmin, con el propósito de recuperar el tiempo comprometido.

## 6.2 Compromisos Acordados

| Tarea / compromiso | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Extraer por ingeniería inversa el DER desde Azure PostgreSQL e incorporarlo al informe. | David Gana | 23/10/2026 | Completado |
| Reunir en una sola bitácora todas las actas y el historial de trabajo del proyecto. | Eduardo Agüero | 25/10/2026 | Completado |
| Revisar las conclusiones y reflexiones individuales incluidas en el Informe de Avance de Fase 2. | Diego Santiagos | 22/10/2026 | Completado |

# 7.Registro de Reuniones N.6

| Fecha y horario | 28 de octubre de 2026 (09:30–11:30 hrs) |
| --- | --- |
| Modalidad / lugar | Sesión de seguimiento y planificación de sprints de programación |
| Objetivo | Verificar el estado del proyecto y ordenar las próximas tareas de implementación backend. |
| Asistentes | Eduardo Agüero (Jefe de Proyecto / Backend 1), David Gana (Arquitecto de Software / Backend 2), Diego Santiagos (Desarrollador /Backend) |

## 7.1.Temas Analizados y decisiones

- Al realizar el balance del 28 de octubre, se dio por terminada la arquitectura, el diseño UML, el modelo relacional con RLS, la definición de endpoints y la planificación del despliegue en Azure; todos estos componentes figuraban con un avance del 100 %.

- La infraestructura de Azure Container Apps ya operaba correctamente y la base de datos se había actualizado al esquema v1.1, compuesto por 38 tablas. En cambio, las rutas principales del Core Autenticación, Contratos y Sujetos seguían en etapa de programación y pruebas.

- Finalmente, se dio por cerrada esta bitácora para respaldar las evidencias correspondientes al periodo registrado.

## 7.2.Compromisos acordados

| Tarea / compromiso | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Comenzar a implementar las rutas de carga directa de documentos mediante SAS URLs de Azure Blob Storage. | Eduardo Agüero | 02/11/2026 | En progreso |
| Completar los modelos ORM pendientes del catálogo de cargos y de los requisitos asociados a cada vínculo. | David Gana | 03/11/2026 | En progreso |
| Actualizar la colección de Postman con los endpoints del Core que se vayan incorporando. | Diego Santiagos | 02/11/2026 | En progreso |

# 8. Validacion y cierre de la bitacora

Mediante este registro se deja constancia de que las decisiones técnicas, los acuerdos y las tareas asignadas aquí descritas corresponden al trabajo realizado por el equipo entre el 10 de septiembre y el 28 de octubre de 2026. Toda variación posterior que afecte al alcance o al calendario deberá quedar documentada en las actas de las siguientes iteraciones o sprints.