Resolución de Conflictos Documento de gestión

Acredittia

Revisión: 1.0

30/10/2026

Tabla de contenido

1. Propósito	5

2. Alcance	5

3. Tipos de conflicto	5

4. Procedimiento de resolución	5

4.1. Pasos	6

5. Criterios de decisión	6

6. Roles y responsabilidades	6

7. Registro de conflictos	6

8. Lecciones aprendidas	7

Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/10/2026 | 1.0 | Equipo Acredittia | Creación del documento |

# Propósito

Este documento define cómo el equipo de Acredittia identifica, registra y resuelve los conflictos que aparecen durante el proyecto, ya sean técnicos, de alcance, de plazos o de coordinación entre sus integrantes. También deja registro de los conflictos que el equipo enfrentó hasta la fecha y de cómo los resolvió, según consta en las actas de reunión, el Informe de Avance de la Fase 2, la Guía 2.4 y los diarios de reflexión.

# Alcance

Aplica a los tres integrantes del equipo (Eduardo Agüero, David Gana y Diego Santiagos) durante todas las fases del proyecto APT, y a las diferencias con actores externos que afecten al proyecto: la empresa Alloxentric (entrega del Resource Pack y especificación) y el docente guía.

# Tipos de conflicto

| Tipo | Descripción | Ejemplo en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Desacuerdo o problema sobre arquitectura, tecnologías o forma de implementar | Serverless o contenedores para los procesos asíncronos |
| Alcance | Diferencia entre lo especificado y lo que se puede construir en el plazo | 154 endpoints especificados frente a 46 implementados al inicio |
| Plazos y carga | Tareas que se atrasan o compiten con otras obligaciones | Práctica profesional en paralelo al Capstone |
| Coordinación | Distribución de tareas, comunicación o integración del trabajo de cada uno | Unificar criterios entre documentos y entregas |

# Procedimiento de resolución

Los conflictos se resuelven en el nivel más bajo posible y se escalan solo si no hay acuerdo:

| Nivel | Instancia | Quién participa | Cuándo se escala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conversación directa entre los involucrados | Integrantes afectados | Si no hay acuerdo en 48 horas |
| 2 | Reunión de equipo (daily, seguimiento o retrospectiva) | Equipo completo | Si la decisión afecta alcance, plazos o calidad y sigue sin consenso |
| 3 | Decisión del Jefe de Proyecto, con los criterios de la sección 6 | Jefe de Proyecto (Eduardo Agüero) | Si afecta los requisitos de la asignatura o la relación con la empresa |
| 4 | Consulta al docente guía o a la contraparte de Alloxentric | Equipo y docente o empresa | — |

## Pasos

- Identificar el conflicto y quiénes están involucrados.

- Registrarlo en el tablero de Jira o en el acta de la siguiente reunión, con su tipo e impacto.

- Reunir antecedentes: datos, pruebas de concepto, documentación técnica o el requisito afectado.

- Evaluar alternativas con los criterios de decisión y acordar una solución.

- Dejar la decisión, el responsable y la fecha en el acta (sección de compromisos acordados).

- Hacer seguimiento en la siguiente reunión y cerrar el conflicto cuando el compromiso esté cumplido.

# Criterios de decisión

- Evidencia técnica antes que opinión: cuando hay dudas sobre una tecnología, se prueba (prueba de concepto o despliegue de prueba) antes de decidir.

- Priorización MoSCoW: ante conflictos de alcance se protege primero lo Must (motor de acreditación) y se posterga lo Could o Won't.

- Seguridad no negociable: ninguna solución puede debilitar el aislamiento entre empresas (RLS) ni la protección de credenciales (JWE).

- Equidad en la carga: las tareas se redistribuyen según la disponibilidad real de cada integrante, visible en Jira.

- Consenso o mayoría: se busca consenso; si no lo hay, decide la mayoría del equipo y, si persiste el empate, el Jefe de Proyecto.

# Roles y responsabilidades

| Rol | Integrante | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto / Backend 1 | Eduardo Agüero | Modera las reuniones, decide en el nivel 3 y mantiene el registro en las actas |
| Arquitecto de Software / Backend 2 | David Gana | Aporta la evidencia técnica en conflictos de arquitectura y modelo de datos |
| Desarrollador / Backend | Diego Santiagos | Aporta la evidencia técnica en conflictos de API, interfaz y pruebas |

Fuente de los roles: Acta N.°01 (10/09/2026).

# Registro de conflictos

Conflictos enfrentados entre el 10 de septiembre y el 28 de octubre de 2026, con la fuente donde quedaron documentados:

| ID | Tipo | Conflicto | Resolución | Estado | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Técnico | Los procesos asíncronos (Celery/Redis) y los workers de IA no podían correr en un entorno serverless | Se cambió a una arquitectura de contenedores Docker (Azure Container Apps) para el backend y sus workers | Resuelto | Informe de Avance Fase 2 (conclusiones de D. Santiagos y D. Gana) |
| C-02 | Alcance | El alcance inicial incluía desarrollar en paralelo varios conectores hacia plataformas de mandantes, además de la IA y la seguridad multi-tenant | Se priorizó con MoSCoW el motor de acreditación; las integraciones externas quedaron para incrementos posteriores | Resuelto | Informe de Avance Fase 2 (dificultades y reflexión de E. Agüero) |
| C-03 | Alcance | La especificación v1.1 sumaba 154 endpoints frente a 46 implementados en el repositorio base | Se planificó desarrollar los módulos faltantes por etapas y se definió la migración 06_migracion_v11.sql | Resuelto | Acta N.°04 (12/10/2026) |
| C-04 | Plazos y carga | La práctica profesional de los integrantes reducía el tiempo disponible para el Capstone | Cada integrante separó días o bloques fijos para el Capstone y el equipo siguió atrasos y avances en Jira | En seguimiento | Diarios de reflexión 2.1 (D. Gana, D. Santiagos, E. Agüero) |
| C-05 | Plazos | Retraso en la formalización de las actas y en el Diagrama Entidad-Relación por el tiempo dedicado a estabilizar Azure | Se obtuvo el DER por ingeniería inversa desde PostgreSQL en Azure y se unificaron las actas en una bitácora | Resuelto | Acta N.°05 |
| C-06 | Técnico | La vista de Matriz de Cumplimiento resultaba demasiado compleja para el usuario | Se simplificó la vista en el diseño de interfaces | Resuelto | Guía 2.4, monitoreo del plan de trabajo |

# Lecciones aprendidas

- Validar temprano la infraestructura evita conflictos técnicos tardíos: el cambio a contenedores costó menos porque se detectó en la etapa de diseño.

- Priorizar con MoSCoW convierte un conflicto de alcance en una decisión explícita y documentada.

- Registrar los compromisos con responsable y fecha en cada acta permite saber si un conflicto realmente se cerró.

- Hacer visible la carga de cada integrante en Jira facilita redistribuir tareas sin roces.