Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento, el equipo ha completado la fase de planificación y diseño arquitectónico del backend para el proyecto Acredittia. Se levantaron los requerimientos bajo el estándar IEEE 29148 y se diseñó la arquitectura del sistema, incluyendo los modelos lógicos (UML). A nivel de implementación, se logró un hito crítico: el despliegue del modelo físico de base de datos relacional (PostgreSQL 16) en la nube (Azure), implementando políticas de seguridad de Row-Level Security (RLS) para garantizar el aislamiento Multi-Tenant. Actualmente, se avanza en la codificación de la API RESTful (FastAPI) y la preparación del entorno para los procesos asíncronos |
| --- | --- |
| Objetivos | Se ha establecido como objetivo a corto plazo. En lugar de intentar programar la totalidad de los modulos y endpoints en esta fase se establece la realizacion de aspectos basicos principales de la parte de codificación mientras que el mayor enfoque está en la documentacion del proyecto mismo. El objetivo específico se ha centrado en tener la arquitectura documentada al 100% y el entorno de infraestructura (Vercel/Azure) desplegado y funcional con endpoints de prueba, dejando la programación del "Core Business" para los siguientes incrementos. |
| Metodología | Al aplicar un enfoque incremental, el Primer Incremento se define estrictamente como La realizacion de toda la documentacion Correspondiente. Esto asegura que no avanzaremos al desarrollo intensivo de código hasta que los cimientos documentales y los servidores en la nube estén totalmente estabilizados y validados |
| Evidencias de avance | Las evidencias presentadas en este informe incluyen: 1. Plan de Proyecto y Documento de Requerimientos (ERS): Detallan el alcance y reglas de negocio. 2. Diagramas de Arquitectura UML: Modelado lógico (Casos de Uso, Clases, Actividades) que guiará el futuro código. 3. Mockups de Interfaz: Diseño visual temprano validado. 4. Despliegue funcional en Vercel y Azure: Evidencia empírica de la configuración exitosa de la infraestructura y el CI/CD, demostrada mediante el acceso a la plataforma base con los primeros endpoints funcionales habilitados. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. | Especificación de Requerimientos y Plan de Proyecto: Levantamiento ERS y planificación de sprints. | Docs, Words, Repositorio Drive, Trello/Jira. | 2 semanas | Eduardo Aguero | Facilitado enormemente por contar con el Código base. | Completado | Ninguno. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso | Diseño de Arquitectura del Sistema: Creación de diagramas UML lógicos (Casos de Uso, Clases, Actividades). | PlantUML, Mermaid Live, VS Code. | 2 semanas | David Gana | Alta complejidad para modelar la bóveda JWE y la arquitectura asíncrona de IA. | Completado | Se agruparon las 45 clases por dominios para facilitar la lectura. |
| Construir una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso | Diseño de Interfaces de Usuario: Elaboración de Mockups y wireframes del sistema. | Figma, herramientas UI. | 1.5 semanas | Diego Santiagos | Mapear la experiencia de usuario (UX) para los flujos de carga documental requiere múltiples validaciones. | En curso | Simplificación de la vista compleja de Matriz de Cumplimiento. |
| Integra los distintos componentes de una solución de software | Despliegue de Infraestructura Base y CI/CD: Configuración de Vercel (Front) y Microsoft Azure (Back/BD). | Microsoft Azure, Vercel, GitHub Actions. | 1.5 semanas | Eduardo Aguero | Requirió resolver configuraciones de seguridad (CORS) para conectar Vercel con Azure en la nube. | Completado | Se ajustó para desplegar primero con unos pocos endpoints básicos de prueba. |
| Construir una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso | Desarrollo de Código: Módulo 1 (Backend Core): Modelos ORM, autenticación y CRUD de Contratos. | Python, FastAPI, PostgreSQL. | 3 semanas | David Gana | Curva de aprendizaje al implementar el aislamiento Multi-Tenant (RLS) en la base de datos. | En curso | Se priorizó el núcleo interno por sobre las integraciones de terceros. |
| Construir una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso | Desarrollo de Código: Módulo 2 (Frontend Base): Integración de vistas, login y consumo de endpoints base. | Next.js, React, Tailwind CSS. | 3 semanas | Diego Santiagos | Existe dependencia directa de que los endpoints backend estén listos para probar la UI en Vercel. | No iniciado | Uso de componentes base pre-diseñados para acelerar el desarrollo visual. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización. | Modelo Físico de Base de Datos y Actas de Reunión: Generación de DER y formalización de bitácoras. | DataGrip, PgAdmin, Word. | 1 semana | Equipo Completo | Retraso leve por priorizar el despliegue en Azure y los diagramas UML lógicos. | Con retraso | Se generará el DER automáticamente por ingeniería inversa desde la BD en Azure. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: El trabajo en equipo y la claridad en la distribución de tareas facilitaron concentrarnos en la ingeniería de requisitos. Adicionalmente, contar con conocimientos previos en plataformas Cloud permitió lograr el despliegue temprano en Vercel (para el frontend) y Microsoft Azure (para el backend y base de datos). Dificultades: La mayor barrera técnica ha sido comprender la complejidad lógica que requerirá el código futuro (aislamiento multi-tenant, bóveda JWE, motores IA), sumado a las configuraciones de seguridad iniciales para que Vercel y Azure se comunicaran correctamente. Acciones tomadas: Para mitigar el riesgo de errores en la programación, decidimos frenar intencionalmente el avance del código en sí. Tomamos la acción de programar únicamente unos pocos endpoints esenciales para probar que la infraestructura en la nube respondiera bien, y volcamos todo el esfuerzo a robustecer la documentación técnica y los diagramas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se ajustó drásticamente el cronograma de desarrollo de código (Backend/Frontend). Eliminamos del plan de esta fase la expectativa de tener módulos funcionales completos programados. Esta decisión se justifica porque, bajo un modelo de ingeniería de software estructurado, es un grave error codificar sin tener la arquitectura totalmente validada. Preferimos asegurar la infraestructura en Vercel/Azure y la documentación, dejando el desarrollo intensivo de los endpoints restantes para los próximos incrementos y enfocándonos en su mayoria en la parte de documentacion.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarías para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Las actividades relacionadas con el "Modelo Físico de Base de Datos" y las "Actas de Reunión" presentan un ligero retraso respecto a la planificación original. - Motivos: El equipo debió absorber el tiempo de estas tareas para resolver los problemas técnicos del despliegue en la nube (Vercel/Azure) y asegurar que los primeros endpoints respondieron correctamente en el entorno de producción. - Estrategias: En el próximo sprint realizaremos una sesión de retrospectiva para formalizar todas las actas de reunión pendientes. Para el modelo de base de datos, utilizaremos herramientas de ingeniería inversa conectándonos directamente a nuestra base de datos desplegada en Azure, lo que nos permitirá generar el diagrama de forma automática y recuperar el tiempo invertido.